类  别：A

宝鸡市金台区人民政府             签发人：王润军

宝金政函〔2024〕56号

对市十三届政协三次会议第521号               提案的答复函

严晓霞委员：

您提出的《关于支持蟠龙新区发展的提案》（第521号）收悉。现答复如下：

2024年，蟠龙高新区进一步深化“三个年”活动，以科技创新为核心，发挥特色产业园区引领作用，狠抓招商引资，着力构建以特色食品产业、航空航天、电子信息、新材料产业、输配电装备、新基建及装配式建筑、传统装备制造产业为主导的现代产业体系，全力打造蟠龙新区经济发展新引擎，推动经济高质量发展迈出更大步伐。

您提案中所涉及的几个问题均得到较好落实。一是完善城市规划设计。蟠龙高新区已落实开发边界范围，面积约43.02平方公里，按照控规编制内容和深度完成成果，开展核心地段城市设计；计划通过控规调整扩展到规划北绕城高速以南范围，面积约53.5平方公里，研究更大可拓展弹性空间，谋划2050年远景蓝图，对用地布局开展意向安排，进一步明确蟠龙高新区发展定位，开展概念性规划研究，谋划生产、生活和生态空间布局。同时，为进一步做实产业项目发展要素，保障后续新招引产业化项目顺利落地，加快蟠龙高新区产业聚集，计划启动西营片区开发，实施蟠龙高新区西营科创园及周边配套基础设施建设。

二是加大新区项目建设和招商力度。全力推进54个重点项目建设，以龙源工业园为依托，聚力打造特色食品产业园、先进新材料产业园、高端装备产业园、输配电装备制造产业园等主导产业园区。特色食品（面皮）产业园项目二期开工建设，年内张辉餐饮中央厨房研学基地项目、瑞旗高档烘焙食品自动化生产线建设项目建成投产；8月底前输配电产业园启动运营，蟠龙高新区杭叉项目、宏大照明智慧路灯产业园中园、铁路机车车辆缓冲器新造和维修生产基地项目建成投产，航空用大型钛结构件生产线建设项目、华通真空设备研发及生产基地项目完成主体建设，年内力争入驻企业5户以上；高端装备用钛材高速在线及离线厚壁管道及压力容器生产线项目二季度建成投产，钛阳极消毒产品设备生产线项目三季度完成主体施工，西北钛镍新材料产业园项目、干冰清洗机制造及相关配套辅材建设项目、钛异形件生产基地项目、钛及钛合金生产线项目年内完成主体施工，进一步壮大新材料产业园二期产业规模。同时，加大蟠龙高新区青网新经济科创园、创客公寓将招商入驻的步伐，加快推进 “三村”棚改安置新建区招商力度，进一步聚集商气、提升人气。

三是加大新区基础设施建设力度。6月底，北社街、大韩村等道路建成通车，学苑路项目启动实施，项目建成后将改善龙源工业园周边区域绿化、亮化和美化环境，完善园区配套服务功能，切实保障北社街群众和企业日常出行。同时，积极申报争取中央预算资金，治理蟠龙高新区内涝积水点，高标准谋划蟠龙高新区水污染治理配套污水管网工程，进一步加强内涝防治和水污染防治基础设施建设，完善蟠龙高新区污水处理设施体系，逐步改善水环境质量，提升新区污水处理能力，改善人居环境，切实提高群众的幸福感、获得感。

感谢您对蟠龙新区城市建设工作的关心和支持。

特此复函。

宝鸡市金台区人民政府

2024年5月31日

（联系人：张孝军  电话：3520566）

抄送：市政协提案委员会，市政府督查室。